Пермский государственный национальный исследовательский университет

Институт компьютерных наук и технологий

Анализ рисков проекта

“Проектирование Android-приложения

кабинета клиента банка"

Выполнили работу: Ворончихина К.Д., Коркодинов  Р.А., Ужегов  Е.В.

Преподаватель: Огурецкая А. И.

г. Пермь, 2025 г.

### Реестр рисков проекта

| № | Риск | Вероятность | Влияние | Ожидаемая величина | Менеджер риска | План предотвращения | Индикатор (триггер) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Несоблюдение сроков регуляторов (ЦБ РФ, Финмониторинг) | Высокая (4) | Критическое (5) | 20 | Руководитель проекта | 1. Включить в команду юриста. 2. Регулярный мониторинг изменений в законодательстве. 3. Гибкая архитектура для быстрого внесения изменений. | Получение уведомления о новых требованиях ЦБ. |
| 2 | Утечка данных клиентов | Средняя (3) | Критическое (5) | 15 | Архитектор безопасности | 1. Внедрение шифрования данных (SSL, AES). 2. Строгий контроль доступа (2FA, биометрия). 3. Регулярные аудиты безопасности. | Обнаружение уязвимости в системе. |
| 3 | Низкая производительность приложения | Средняя (3) | Высокое (4) | 12 | Lead Android-разработчик | 1. Профилирование кода на ранних этапах. 2. Использование эффективных архитектур (MVVM/MVI). 3. Нагрузочное тестирование. | Жалобы пользователей на "тормоза". |
| 4 | Срыв сроков интеграции с внешними системами (СБП, ЦБ) | Высокая (4) | Высокое (4) | 16 | Менеджер по интеграциям | 1. Раннее начало работ по интеграции. 2. Резервирование времени на согласования. 3. Поэтапное тестирование API. | Получение отказа или задержки от поставщика API. |
| 5 | Недостаточная квалификация команды в Kotlin/Jetpack Compose | Средняя (3) | Среднее (3) | 9 | Team Lead | 1. Проведение тренингов. 2. Code review. 3. Привлечение внешнего консультанта. | Рост числа дефектов, замедление velocity. |
| 6 | Несоответствие UI/UX ожиданиям пользователей | Средняя (3) | Среднее (3) | 9 | UX/UI дизайнер | 1. Проведение юзабилити-тестов на ранних этапах. 2. Сбор обратной связи от фокус-групп. 3. A/B-тестирование интерфейсов. | Низкие оценки в магазине приложений. |