Пермский государственный национальный исследовательский университет

Институт компьютерных наук и технологий

Практическая работа №10

“Проектирование Android-приложения

кабинета клиента банка"

Выполнили работу: Ворончихина К.Д., Коркодинов Р.А., Ужегов Е.В.

Преподаватель: Огурецкая А. И.

г. Пермь, 2025 г.

Содержание

1. Планы проекта	3

2. Диаграмма Ганта с иерархической структурой работ	4

Диаграмма Ганта:	6

1. Планы проекта

В проекте будут присутствовать следующие планы:

- План управления рамками проекта

- Определение функциональных границ Android-приложения (аутентификация, счета, переводы, платежи, отчёты, интеграции).

- Формирование иерархической структуры работ (WBS).

- Контроль изменений требований (compliance ЦБ РФ).

- Календарный план проекта

- Определение фаз, вех и задач.

- Установление зависимостей между работами.

- Добавление временных резервов для рисковых задач (интеграции, регуляторы).

- План управления рисками

- Реализация мероприятий по снижению рисков:

- мониторинг законодательства,

- аудит безопасности,

- обучение команды,

- нагрузочное тестирование,

- ранняя интеграция с внешними API.

- План управления ресурсами

- Распределение ролей (PM, Android-разработчики, backend, UX/UI, QA, security, юрист).

- Учет трудоёмкости (≈266 чел.-мес., команда ~11 человек по COCOMO II).

- План управления качеством

- Code review.

- Модульное, интеграционное и нагрузочное тестирование.

- UX-тестирование.

- План управления коммуникациями

- Регулярные встречи команды.

- Отчётность по вехам.

- Взаимодействие с заказчиком и внешними регуляторами.

2. Диаграмма Ганта с иерархической структурой работ

I уровень:

Фазы / этапы проекта

- Инициация проекта

- Планирование

- Проектирование

- Разработка

- Тестирование

- Внедрение и ввод в эксплуатацию

II уровень:

Промежуточные вехи

1. Инициация проекта

- Веха: Утверждена концепция проекта

2. Планирование

- Веха: Утверждён план проекта и WBS

3. Проектирование

- Веха: Утверждена архитектура и UX-прототип

4. Разработка

- Веха: Готова функциональная версия приложения

5. Тестирование

- Веха: Приложение прошло все виды тестирования

6. Внедрение

- Веха: Приложение введено в эксплуатацию

III уровень:

Работы

1. Инициация проекта

- Анализ бизнес-требований

- Определение заинтересованных сторон

- Предварительная оценка рисков

2. Планирование

- Формирование иерархической структуры работ (WBS)

- Разработка календарного плана

- Планирование ресурсов и ролей

- План управления рисками

- Включение юриста в проект (риск регуляторов)

3. Проектирование

- Проектирование архитектуры приложения (MVVM/MVI)

- Проектирование API и интеграций

- Проектирование БД

- Проектирование системы безопасности

- Проектирование гибкой архитектуры для регуляторных изменений

- Создание UX/UI-прототипов

- Проведение ранних UX-тестов

4. Разработка

- Разработка Android-клиента (Kotlin, Jetpack Compose)

- Разработка серверной части

- Реализация аутентификации и авторизации

- Реализация шифрования данных (SSL, AES)

- Реализация 2FA и биометрии

- Проведение code review

- Обучение команды Kotlin/Jetpack Compose

- Ранняя интеграция с внешними системами (СБП, ЦБ)

5. Тестирование

- Модульное тестирование

- Интеграционное тестирование

- Нагрузочное тестирование

- Аудит безопасности

- Исправление дефектов

- Повторные UX-тесты

6. Внедрение и ввод в эксплуатацию

- Подготовка релиза

- Развёртывание приложения

- Мониторинг производительности

- Мониторинг безопасности

- Мониторинг изменений законодательства

- Сбор обратной связи пользователей

Диаграмма Ганта: