Пермский государственный национальный исследовательский университет

Институт компьютерных наук и технологий

Практическая работа №7

“ Оценка трудоемкости по методу функциональных точек"

Выполнили работу: Ворончихина К.Д., Коркодинов Р.А., Ужегов Е.В.

Преподаватель: Огурецкая А. И.

г. Пермь, 2025 г.

Содержание

1. Подсчет функциональных точек, связанных с данными	3

2. Подсчет функциональных точек, связанных с транзакциями	4

3. Определение суммарного количества не выровненных функциональных точек (UFP)	5

4. Определение значения фактора выравнивания (FAV)	6

5. Расчет количества выровненных функциональных точек (AFP)	8

1. Подсчет функциональных точек, связанных с данными

ILF (Внутренний логический файл) - Пользователь

- DET (поля данных):

  - Имя (1 DET)

  - Фамилия (1 DET)

  - Номер телефона (1 DET)

  - Электронная почта (1 DET)

Итого: 4 DET, 1 RET (группа данных “Контактная информация”)

По матрице сложности:

- 1-19 DET и 1-5 RET = Low Complexity

Расчёт UFP для данных:

- Для ILF при Low Complexity: 7 UFP

- Для EIF при Low Complexity: 5 UFP

2. Подсчет функциональных точек, связанных с транзакциями

EI (Внешние входные транзакции)

- Регистрация нового пользователя

  - 4 DET

  - 1 FTR

  - Сложность: Low → 3 UFP

- Обновление данных профиля

  - 4 DET

  - 1 FTR

  - Сложность: Low → 3 UFP

EQ (Внешние запросы)

- Проверка корректности email

  - 1 DET

  - 1 FTR

  - Сложность: Low → 3 UFP

- Поиск пользователя по телефону

  - 1 DET

  - 1 FTR

  - Сложность: Low → 3 UFP

3. Определение суммарного количества не выровненных функциональных точек (UFP)

Общий объем продукта в не выровненных функциональных точках (UFP) определяется путем суммирования по всем информационным объектам (ILF, EIF) и элементарным операциям (транзакциям EI, EO, EQ).

UFP=ILFUFPi+EIFUFPi+EIUFPi+EOUFPi+EQUFPi

UFP=7+5+6+0+6=24

4. Определение значения фактора выравнивания (FAV)

Помимо функциональных требований на продукт накладываются общесистемные требования, которые ограничивают разработчиков в выборе решения и увеличивают сложность разработки. Для учета этой сложности применяется фактор выравнивания (VAF). Значение фактора VAF зависит от 14 параметров, которые определяют системные характеристики продукта:

| Фактор | Оценка |
| --- | --- |
| Обмен данными | 3 |
| Распределенная обработка данных | 3 |
| Производительность | 1 |
| Ограничения по аппаратным ресурсам | 1 |
| Транзакционная нагрузка | 2 |
| Интенсивность взаимодействия с пользователем | 3 |
| Эргономика | 1 |
| Интенсивность изменения данных | 5 |
| Сложность обработки | 5 |
| Повторное использование | 5 |
| Удобство инсталляции | 5 |
| Удобство администрирования | 3 |
| Портируемость | 5 |
| Гибкость | 5 |

14 системных параметров (degree of influence, DI) оцениваются по шкале от 0 до 5. Расчет суммарного эффекта 14 системных характеристик (total degree of influence, TDI) осуществляется простым суммированием:

TDI=DI=47

Расчет значения фактора выравнивания производится по формуле:

VAF=TDI*0.01+0.65

VAF=47*0.01+0.65=1.12

5. Расчет количества выровненных функциональных точек (AFP)

Дальнейшая оценка в выровненных функциональных точках зависит от типа оценки. Начальное оценка количества выровненных функциональных точек для программного приложения определяется по следующей формуле:

AFP = UFP * VAF

AFP=24*1.12=26.88

Она учитывает только новую функциональность, которая реализуется в продукте.